CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Relatório de Desenvolvimento

Sistema desktop para controle de distribuição de lucros entre sócios

Período do desenvolvimento: 21/08/2026 a 16/09/2026

Relatório gerado em 16/09/2026

Versão atual do sistema: 1.2.0

# 1. Visão Geral

O Controle de Distribuição de Lucros é uma aplicação desktop (Python + PySide6, banco de dados SQLite local) desenvolvida para substituir uma planilha manual de controle societário e de distribuição de lucros entre sócios. O sistema cobre o cadastro de empresas e sócios com histórico de alterações contratuais, a distribuição de lucros anual e trimestral, a emissão do informe de rendimentos exigido pela Receita Federal, importação e exportação de dados por planilha, dashboards de análise, controle de usuários com log de auditoria, backup, e empacotamento em instalador para Windows.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Linhas de código (produção) | 16.976 |
| Linhas de código (testes automatizados) | 8.959 |
| Total de linhas Python | 26.152 |
| Arquivos de código de produção | 51 |
| Arquivos de teste | 37 |
| Testes automatizados | 647 (100% passando) |
| Telas / módulos de interface | 34 |
| Commits registrados | 34 |
| Sessões de desenvolvimento | 10 |
| Tempo ativo de desenvolvimento (medido) | ≈ 18 horas |
| Período | 21/08/2026 a 16/09/2026 (27 dias corridos) |
| Versão atual | 1.2.0 |

Nota sobre o tempo: as sessões 1 a 7 (≈ 11 horas) foram medidas a partir dos registros de atividade das sessões de trabalho assistido (carimbos de tempo das trocas de mensagens, contando como ativo apenas os intervalos sem pausas longas). As sessões 9 e 10 foram informadas pelo próprio desenvolvedor (4h30 e ≈ 2h15); a sessão 8, de um commit só, não foi cronometrada. O total reflete o tempo de trabalho assistido por IA e não inclui tempo gasto fora dele — testes manuais no Windows, escrita de código, geração do instalador, revisão de telas e decisões tomadas sem o assistente aberto.

## Sessão 1 — Criação do sistema

Período: 21 e 24/08/2026

Sessão inicial: o sistema inteiro foi criado do zero — banco de dados, cadastro de empresas e sócios, histórico de alterações contratuais, distribuição anual com pró-labore e IRRF, movimentações financeiras (empréstimos e adiantamentos), dashboard com gráficos, importação em massa por planilha, backup, login com auditoria e tema claro/escuro.

Sistema de controle de distribuição de lucros  (57f222e)

Primeira versão completa da aplicação: toda a estrutura de banco de dados, as telas principais e as regras de negócio essenciais (quase 9 mil linhas).

Importação completa e cancelar/excluir em alteração contratual  (e1ab983)

A importação em massa passou a aceitar também data de saída de sócio, ano base e valores de distribuição — antes cobria só o cadastro básico. Foram adicionados botões de Cancelar e Excluir que faltavam nas alterações contratuais e no vínculo societário, e corrigido o tratamento de erro ao excluir um sócio com pendências.

Edição inline na Distribuição anual e correção de saída/reentrada  (817363b)

A distribuição anual passou a ser editada direto na tabela (um botão "Editar" só, em vez de três janelas separadas). Corrigido também um bug em que um sócio que saía e reentrava na empresa dentro do mesmo ano tinha a saída anterior escondida da tela.

## Sessão 2 — Correção de bug crítico

Período: 27 e 28/08/2026

Sessão curta e focada em corrigir um problema grave encontrado em uso: o programa travava a 100% de CPU antes mesmo de abrir a janela, em certas condições de dados.

Corrige loop infinito, campos numéricos e trava pós-salvar  (ea6cb56)

Corrigido um loop infinito que travava a aplicação quando um vínculo societário tinha a mesma data de entrada e saída. Removidas as setas de incremento dos campos numéricos (atrapalhavam mais do que ajudavam), corrigido um problema visual de campos de edição que continuavam ativos por cima da tabela após salvar, e adicionada a seção "Sobre" no menu.

## Sessão 3 — Preparação para Windows

Período: 30/08/2026

Primeiros passos para transformar o programa em um instalador distribuível para Windows.

Inclui PySide6.QtSvgWidgets no empacotamento  (b8cc37a)

Correção pontual: sem essa dependência explícita, o executável gerado pelo PyInstaller travava ao abrir por causa do logo em SVG da tela Sobre.

Adiciona script do Inno Setup para gerar instalador Windows  (f532799)

Criado o script que empacota a saída do PyInstaller em um instalador único, com atalhos e desinstalador, preservando os dados do usuário em caso de atualização.

## Sessão 4 — Informe de rendimentos, distribuição trimestral e manual

Período: 05 e 06/09/2026 (madrugada)

A maior entrega isolada do projeto: três funcionalidades completas em uma única sessão, quase 5 mil linhas adicionadas.

Informe de rendimentos, distribuição trimestral e manual (F1)  (0d60edc)

Implementado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte (modelo da Receita Federal, IN RFB nº 2.060/2021), emitido em PDF por empresa. Criada a distribuição trimestral, para empresas que apuram lucro por trimestre em vez de uma vez por ano. Criado o manual do sistema, acessível pela tecla F1, sempre no assunto da tela em que o usuário está. Adicionados também estados visíveis nos formulários (bloqueado, novo, editando) e corrigido um problema de correspondência errada na importação quando número e CNPJ da empresa não batiam entre si.

## Sessão 5 — Modelos de planilha e importação trimestral

Período: 06/09/2026 (início da tarde)

Refinamento da importação e exportação de planilhas, e correção de um problema visual no informe de rendimentos recém-criado.

Modelos enxutos de planilha e aba de exemplo preenchida  (45b5e91)

A importação em massa passou a oferecer três modelos de planilha (completo, empresas e sócios, ou só empresas), todos lidos pelo mesmo importador. Toda planilha exportada passou a trazer uma aba de exemplo preenchida, mostrando como organizar os dados.

Importar e exportar planilha também na distribuição trimestral  (7cebd9a)

A aba trimestral ganhou os mesmos botões de exportar/importar planilha que já existiam na distribuição anual, reaproveitando o mesmo código de reconhecimento de sócios.

Tira a confirmação de trimestre na importação  (b3d524d)

Simplificação: como o trimestre já é escolhido na tela antes de importar, a confirmação extra foi removida, mantendo apenas o aviso quando um valor já lançado seria substituído.

Corrige o fundo preto do brasão no informe  (a1f99d5)

O brasão da República aparecia com um fundo preto indevido no PDF gerado, por causa da forma como a imagem era processada. Corrigido trocando a conversão de imagem para preservar a transparência.

## Sessão 6 — Refinamento de interface e empacotamento para Windows

Período: 06/09/2026 (noite)

A sessão mais longa e com mais commits do projeto: doze ajustes de interface, ícone do programa, e a preparação final do instalador Windows para a versão 1.1.0 — incluindo uma funcionalidade implementada e revertida no mesmo dia, a pedido do usuário.

Botão Cancelar nas telas de cadastro  (3bf57b8)

Adicionado um botão para descartar o que estava sendo digitado sem salvar e sem precisar trocar de tela.

Setas de navegação entre trimestres  (001e665)

Adicionadas setas para avançar e voltar de trimestre em trimestre sem precisar mexer em dois campos (trimestre e ano) separadamente.

Reorganiza a barra lateral  (5410573)

"Sobre" foi movido para o rodapé do menu, "Importação em massa" passou de Empresas para Sistema, e a troca da própria senha ganhou um lugar dedicado dentro da tela de Usuários.

Junta as ações do vínculo num menu na aba de Sócios  (d71ce5c)

As quatro ações sobre um vínculo societário selecionado (editar, atualizar cotas, encerrar, excluir) foram agrupadas em um único menu, deixando a barra de botões mais limpa.

Tira a sombra quebrada da logo e refaz o ícone  (852d38d)

Corrigido um defeito visual no ícone do programa (uma sombra que vazava para fora do círculo) e o ícone foi refeito em dez resoluções diferentes, para ficar nítido em qualquer tamanho no Windows.

Mantém a aplicação Qt referenciada no gerador de ícones  (27d03ca)

Ajuste técnico pequeno na ferramenta de geração de ícones.

Continuar conectado e login preenchido na tela de entrada  (ee7fe28)

Implementada uma funcionalidade de "lembrar login" com token seguro (sem guardar a senha). Foi revertida na sequência, a pedido do usuário.

Reverte a funcionalidade de login salvo  (2f26ef1)

A funcionalidade acima foi desfeita por decisão do usuário, mantendo o sistema como estava antes dela.

Acerta o empacotamento e o instalador para Windows  (e520a1b)

A versão do sistema passou a vir de um único lugar no código, refletida automaticamente no instalador e nas propriedades do executável. O instalador ganhou verificações de segurança e o pacote final ficou menor, removendo componentes do Qt que o programa não usa.

Sobe a versão para 1.1.0  (af1a20e)

Atualização formal do número de versão, refletindo tudo que havia sido adicionado desde o lançamento da 1.0.0.

Resolve os caminhos do instalador pela pasta do script  (7b9b62b)

Correção de um erro que impedia o instalador de compilar quando aberto diretamente pela ferramenta do Inno Setup no Windows.

Documenta a chamada do PyInstaller como módulo  (80743e4)

Ajuste na documentação para evitar um erro comum do Windows em que o comando do PyInstaller não é reconhecido mesmo estando instalado.

## Sessão 7 — Tema escuro e últimos ajustes

Período: 09 e 10/09/2026

Última sessão registrada: ajuste fino do tema escuro e implementação de quatro melhorias específicas anotadas pelo usuário.

Deixa o modo escuro mais claro e menos saturado  (ceeae42)

O tema escuro tinha fundo muito próximo do preto e cores muito vivas por cima, cansativo para uso prolongado. Ajustado para um cinza mais claro e cores mais suaves, mantendo o contraste mínimo recomendado para leitura.

Implementa os quatro itens das anotações  (293769c)

(1) O cadastro de sócio passou a avisar, durante a digitação, se já existe alguém parecido cadastrado, evitando duplicidade. (2) Nomes importados de planilha passaram a ser gravados em maiúsculo padronizado. (3) O responsável pelo informe de rendimentos pode ser salvo como padrão, preenchendo os próximos informes automaticamente. (4) A inclusão de sócio na alteração contratual, que era uma lista suspensa simples, virou uma tela de busca completa, com campo de pesquisa e opção de cadastrar um sócio novo sem sair da tela.

## Sessão 8 — Dados de exemplo da importação

Período: 13/09/2026 (madrugada)

Sessão pontual, de um commit só, logo após a geração da primeira versão deste relatório.

Amplia os dados fictícios da importação em massa  (014cb11)

A aba de exemplo das planilhas de importação passou a trazer um conjunto maior e mais variado de dados fictícios, cobrindo os casos que antes só apareciam no uso real — sócio pessoa jurídica, saída no meio do ano e empresa sem sócio.

## Sessão 9 — Importação de relatório de sócios e mapa de vínculos

Período: 15/09/2026, das 19h30 às 00h00 (4h30)

Sessão longa e de entrega grande: o sistema passou a ler o relatório "Cadastro de Sócios" emitido por outro sistema contábil, em PDF e em planilha, e ganhou o mapa de vínculos societários. A interface foi repaginada em vários pontos.

Importação de relatórios, mapa de vínculos e repaginação da interface  (8b434c6)

Leitura do relatório "Cadastro de Sócios" de outro sistema contábil em PDF e em planilha (.xls/.xlsx/.csv), escolhendo o formato pelo conteúdo do arquivo e não pela extensão: a leitura se ancora no CPF/CNPJ, então aceita coluna a mais, ordem trocada e quatro formatos de data. Layouts de coluna configuráveis pelo usuário, com prévia obrigatória antes de importar. Criado o mapa de vínculos do sócio — diagrama das empresas em que ele participa, exportável em PDF e SVG. Dois indicadores novos nos dashboards e uma revisão geral das tabelas, cartões e da tela de entrada.

## Sessão 10 — Alteração contratual na importação, quadro societário e multiusuário

Período: 16/09/2026, das 07h00 às 09h15 (≈ 2h15)

Sessão focada em fechar o ciclo da importação do relatório de sócios: ela passou a registrar a alteração contratual correspondente e a atualizar o cadastro existente, em vez de ignorá-lo. No fim, o sistema foi preparado para uso por vários usuários do Windows no mesmo computador.

Amarra a importação de relatório de sócios a alteração contratual  (a0d575c)

Movimentar sócio é alterar o contrato social, mas a importação criava vínculos sem registrar nenhuma alteração contratual. O botão de importar passou a existir também dentro de cada card da aba Alterações, lançando a movimentação direto na alteração aberta ali; pela tela geral, cada empresa tocada ganha a sua alteração automática.

Limita e centraliza a largura do card de alteração contratual  (46b67a4)

Em tela larga o formulário esticava até a borda, e um campo de "R$ 10.000,00" virava uma caixa do tamanho de uma frase.

Coluna proporcional na tela de alteração contratual  (b338e2f)

A largura fixa da versão anterior deixava o card parecendo uma coluna de celular num monitor grande. A tela inteira passou a viver numa coluna que ocupa 80% do espaço e cresce junto com a janela.

Tela de destino: onde a importação do relatório é lançada  (7be326b)

Corrigido o caminho que não funcionava: quem clicava em "Nova alteração contratual" para importar o quadro societário dentro dela encontrava o botão de importar desabilitado. Criada a tela que pergunta, entre ler o arquivo e gravar, se a movimentação entra numa alteração nova (com data e número automáticos) ou numa já aberta.

Importar relatório atualiza a participação de quem já é sócio  (528fff4)

O relatório é o retrato vigente da sociedade, mas sócio já cadastrado era contado como "já existia" e a participação ficava desatualizada. Agora o vínculo vigente é fechado e outro é aberto com o valor do arquivo, os dois na mesma alteração — preservando o histórico, e não sobrescrevendo.

Opção de dar baixa em quem não aparece no relatório  (6d6e179)

Quem já havia saído da sociedade continuava ativo no sistema, fazendo a soma das participações passar de 100%. A tela de destino ganhou a opção de registrar a saída de quem não aparece no arquivo — desmarcada por padrão, porque relatório parcial existe e dar baixa por ausência apagaria vínculo de sócio ativo.

Mapa de vínculos também pela empresa, e abrindo do tamanho do desenho  (0336c66)

A janela do mapa abria no tamanho mínimo e obrigava a arrastar a borda para ver o que já estava pronto; passou a abrir do tamanho do desenho, tendo a tela como teto. O mesmo diagrama passou a servir às duas perguntas: de que empresas um sócio participa e quais sócios estão numa empresa, esta pelo botão "Quadro societário" na aba Cadastro.

Banco compartilhado entre os usuários do Windows da máquina  (dc793b7)

O banco de dados saiu de %LOCALAPPDATA% (pasta de cada conta do Windows) para %PROGRAMDATA% (pasta da máquina): antes, cada usuário do Windows abria o programa e encontrava um cadastro vazio só dele. O instalador passou a criar essa pasta já com permissão de escrita para usuário comum, e as conexões ganharam espera de dez segundos por gravação concorrente, em vez de recusar na hora. Quem atualiza de uma versão anterior tem o cadastro antigo copiado automaticamente para o lugar compartilhado.

# 4. Situação Atual

O sistema está na versão 1.2.0, com todos os 647 testes automatizados passando. As principais funcionalidades disponíveis são:

- Cadastro de empresas e sócios, com validação de CPF/CNPJ e alerta de possível duplicidade

- Histórico completo de alterações contratuais por empresa (carrossel navegável)

- Distribuição de lucros anual e trimestral, com edição direta na tabela

- Emissão do Informe de Rendimentos em PDF, conforme modelo oficial da Receita Federal

- Importação e exportação de dados por planilha Excel/CSV, com modelos prontos e aba de exemplo

- Dashboards com gráficos de distribuição por empresa e visão geral

- Controle de usuários com dois níveis de acesso (administrador e usuário comum)

- Log de auditoria de todas as ações realizadas no sistema

- Backup automático e manual do banco de dados

- Manual do sistema embutido, acessível pela tecla F1

- Temas claro e escuro

- Instalador para Windows (Inno Setup), com atualização automática de versão

- Importação do relatório "Cadastro de Sócios" de outro sistema contábil, em PDF ou planilha, com registro da alteração contratual correspondente

- Mapa de vínculos em diagrama, pelo sócio (em que empresas ele está) ou pela empresa (quais sócios estão nela), exportável em PDF e SVG

- Uso por vários usuários do Windows no mesmo computador, todos no mesmo cadastro

Pendente do lado do usuário: gerar o instalador final no ambiente Windows. O empacotamento e o script do instalador estão prontos e a versão (1.2.0) já é lida de um lugar só, mas o executável e o instalador precisam ser gerados e testados na plataforma de destino — inclusive a permissão de escrita da pasta compartilhada, que é o que habilita o uso por vários usuários do Windows.

Relatório gerado automaticamente a partir do histórico de desenvolvimento do projeto.